[](http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://intranet.m-culture.go.th/khonkaen/t1/crut.jpg&imgrefurl=http://intranet.m-culture.go.th/khonkaen/t1/&h=356&w=355&sz=51&hl=th&start=1&tbnid=O5O1yz4y6OlbgM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2591%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG)

**ประกาศเทศบาลตำบลคอกช้าง**

**เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการ**

**งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553**

**....................................................................................**

ตามที่เทศบาลตำบลคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้ทำการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปแล้ว โครงการ 15 โครงการ นั้น

บัดนี้ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอดำเนินการรายงานผลดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ (ฝาตะแกรงเหล็ก ซอย สันติราษฎร์ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.50 เมตร จำนวน 96 ฝา พร้อมติดตั้งราวกันตก 68 เมตร งบประมาณ 478,000 .- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่ม 8 กันยายน 2552 ถึง 6 ธันวาคม 2552 ผู้รับจ้างคือ หจก. นันทชัยการไฟฟ้า

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองคอกช้าง งบประมาณ 3,400,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน เริ่ม 20 มีนาคม 2552 ถึง 14 ธันวาคม 2552 ผู้รับจ้างคือ บริษัท ยะลาซีดีเอ็มเอ จำกัด

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว วี ถนนเทศบาล 5 ขนาด

ปากรางกว้าง 0.80 เมตร ท้องรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 90 เมตร งบประมาณ 171,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่ม 16 กันยายน 2552 ถึง 14 ธันวาคม 2552 ผู้รับจ้างคือ หจก.จิราสิทธ์การก่อสร้าง

4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว ยู ถนนคอกช้าง-บัวทอง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 33 เมตร งบประมาณ 229,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่ม 16 กันยายน 2552 ถึง 14 ธันวาคม 2552 ผู้รับจ้างคือ หจก.จิราสิทธ์การก่อสร้าง

5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงชนบท กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1 เมตร ความยาว 136 เมตร งบประมาณ 1,370,000 บาท.- ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เริ่ม 14 สิงหาคม 2551 ถึง 11 ธันวาคม 2551 ขยายเวลาเพิ่ม 90 วัน เริ่ม 12 ธันวาคม 2551 ถึง 11 มีนาคม 2552 ผู้รับจ้างคือ หจก. นิพลนามก่อสร้าง

/6. โครงการคูระบาย...

-2-

6. โครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 226 เมตร งบประมาณ 1,788,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน เริ่ม 29 กันยายน 2552 ถึง 26 เมษายน 2553 ผู้รับจ้างคือ หจก.รามันห์รวมกิจโยธา

7. โครงการถมดินหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 750 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 150,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน เริ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 27 มีนาคม 2553 ผู้รับจ้างคือ บริษัท ยะลา ซีดีเอ็มเอ จำกัด

8. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งน้ำ บริเวณหลังไปรษณีย์แม่หวาดถึงถังเก็บน้ำบนโรงพัก งบประมาณ 360,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน เริ่ม 10 กรกฎาคม 2553 ถึง 8 สิงหาคม 2553 ผู้รับจ้างคือ หจก.นันทชัยการไฟฟ้า

9. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 2,470,000.- ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน เริ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 25 สิงหาคม 2553 ขยายเวลาเพิ่ม 90 วัน เริ่ม 26 สิงหาคม 2553 ถึง 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้รับจ้างคือ บริษัท นนทวัฒน์ยะลาโยธากิจ

10. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินตลิ่งพังทลาย ขนาดความยาว 103 เมตร งบประมาณ 2,782,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน เริ่ม 31 มีนาคม 2553 ถึง 26 กันยายน 2553 ผู้รับจ้างคือ หจก.ส.สินธรคอนสตรัคชั่น

11. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนคอกช้าง-บัวทอง(บ้านลุงดอน) ขนาดปากราง กว้าง 1.20 เมตร ท้องรางกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.90 เมตร ยาว 56 เมตร งบประมาณ 226,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่ม 14 กันยายน 2553 ถึง 12 ธันวาคม 2553 ผู้รับจ้างคือ หจก.เบตงจารึกการโยธา

12. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณอาคารสมาคมจีน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 106 เมตร งบประมาณ 244,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่ม 14 กันยายน 2553 ถึง 12 ธันวาคม 2553 ผู้รับจ้างคือ หจก.เบตงจารึกการโยธา

13. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล 8 ขนาดปากรางกว้าง 0.60 เมตร ท้องรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร งบประมาณ 114,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน เริ่ม 14 กันยายน 2553 ถึง 12 พฤศจิกายน 2553 ผู้รับจ้างคือ หจก.เบตงจารึกการโยธา

14. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินตลิ่งพังทลาย ความยาว 27 เมตร งบประมาณ 640,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่ม 9 กันยายน 2553 ถึง 7 ธันวาคม 2553 ผู้รับจ้างคือ หจก. ส. สินธรคอนสตรัคชั่น


/15.โครงการก่อสร้าง...

-3-

15. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณกูโบร์ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 3.10 เมตร งบประมาณ 35,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน เริ่ม 29 กันยายน 2553 ถึง 28 ตุลาคม 2553 ผู้รับจ้างคือ หจก.เบตงจารึกการโยธา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ. วันที่ 30 กันยายน 2553



(นางสาวสุวรรณี ตั้งสิริวรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคอกช้าง